****

**Logboek**

**Project: Ertan Garage**

**Klas: JLSVSOD1F**

**Startdatum: 11/12/2020**

**Teamleden: Matin, Nawal en Elijah**

**De kwaliteiten in ons team**

|  |  |
| --- | --- |
| Naam Scrummaster Nawal | 1. Afspraken nakomen |
| 2. Doorzetten |
| 3. Plannen |
| 4. Doelgericht |
| 5. Overzicht houden |

|  |  |
| --- | --- |
| Naam teamlid Matin | 1 Precies werken |
| 2. Doorzetten |
| 3. Goed met talen |
| 4. Probleemoplossend |
| 5. Hulpzaam |

|  |  |
| --- | --- |
| Naam teamlid Elijah | 1.Probleemoplossende denkwijze |
| 2. efficient werken |
| 3. niet bang om vragen te stellen |
| 4. Niet bang om kritiek te geven |
| 5. Kan goed luisteren |

*Vul in na elke Stand-Up*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stand-Up** | | Datum:  13-12-2020 | Sprint nr. 0 en 1 |
| **Wat is klaar sinds vorige Stand-up:**   1. Garage menu ontwerpen (Sprint 0) 2. Garage menu bouwen (Sprint 0) 3. Klant tonen (Sprint 2) | | | |
| **Werkt het team volgens planning?** | | | |
| Ja, we hebben volgens de planning gewerkt en we hebben de 3 eerste onderdelen afgekregen. | Nee  Reden:  Oplossing: | | |
| **Zijn er problemen?** | | | |
| Nee | Ja  Obstakel: Bij het begin van het project was het onduidelijk wat we precies moesten gaan doen.  Oplossing: We hebben er uitleg over gevraagd aan meneer Wigmans en we hebben een deel ook zelf uitgezocht | | |

*Vul in na elke Stand-Up*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stand-Up** | | Datum: 14-12-2020 | Sprint nr. 1 |
| **Wat is klaar sinds vorige Stand-up:**   1. Verbinding maken met de database ( Sprint 1) 2. Tabel van de klant maken in de database ( Sprint 1) | | | |
| **Werkt het team volgens planning?** | | | |
| Ja | Nee  Reden: Bij deze onderdelen hadden we moeite met de connectie met de database waardoor we iets achter liepen met de planning.  Oplossing: Niet te lang blijven hangen bij een onderdeel, maar doorgaan. | | |
| **Zijn er problemen?** | | | |
| Nee | Ja  Obstakel: Bij het verbinding maken met de database wisten we niet hoe die code werkte, waardoor alle codes niet waren verbonden met de database.  Oplossing: Eerder hulp/uitleg gaan vragen aan de docenten. | | |

*Vul in na elke Stand-Up*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stand-Up** | | Datum: 15-12-2020 | Sprint nr. 3 |
| **Wat is klaar sinds vorige Stand-up:**  1. Klantgegevens wijzigen en wireframes maken. (Sprint 3)  2. Klantgegevens wijzigen en formulier maken. (Sprint 3) | | | |
| **Werkt het team volgens planning?** | | | |
| Ja, Bij deze 2 onderdelen hadden we wel aan de planning gehouden | Nee  Reden:  Oplossing: | | |
| **Zijn er problemen?** | | | |
| Nee, bij deze onderdelen hadden we geen problemen | Ja  Obstakel:  Oplossing: | | |

*Vul in na elke Stand-Up*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stand-Up** | | Datum: 16-12-2020 | Sprint nr. 1 en 3 |
| **Wat is klaar sinds vorige Stand-up:**  1. Klantgegevens wijzigen en opslaan in de database. (Sprint3)  2. Klant toevoegen aan tabel. (Sprint 1) | | | |
| **Werkt het team volgens planning?** | | | |
| Ja, bij deze 2 onderdelen hadden we aan de planning gehouden. | Nee  Reden:  Oplossing: | | |
| **Zijn er problemen?** | | | |
| Nee, we hadden met deze onderdelen geen problemen gehad. | Ja  Obstakel:  Oplossing: | | |

*Vul in na elke Stand-Up*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stand-Up** | | Datum: 17-12-2020 | Sprint nr. 4 |
| **Wat is klaar sinds vorige Stand-up:**  1. Klantgegevens verwijderen en wireframe maken. (Sprint 4)  2. Klantgegevens verwijderen en formulier maken. (Sprint 4)  3. Klantgegevens verwijderen en opslaan in de database. (Sprint 4) | | | |
| **Werkt het team volgens planning?** | | | |
| Ja, bij deze 3 onderdelen hadden we wel aan de planning gehouden. | Nee  Reden:  Oplossing: | | |
| **Zijn er problemen?** | | | |
| Nee | Ja  Obstakel: Bij het onderdeel formulier hadden we een probleem, omdat er niks gebeurde als er op het knopje “verwijderen” werd geklikt.  Oplossing: We moesten de code eerder gaan testen, om te kijken wat we fout hadden gedaan. | | |

*Vul in na elke Stand-Up*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stand-Up** | | Datum: 18-12-2020 | Sprint nr. 5 |
| **Wat is klaar sinds vorige Stand-up:**  1. Klantgegevens opzoeken en wireframes maken. (Sprint 5)  2. Klantgegevens opzoeken en formulier maken. (Sprint 5) | | | |
| **Werkt het team volgens planning?** | | | |
| Ja, we waren deze dag wel op tijd met de planning | Nee  Reden:  Oplossing: | | |
| **Zijn er problemen?** | | | |
| Nee, bij deze 2 onderdelen hadden we geen problemen. | Ja  Obstakel:  Oplossing: | | |

*Vul in na elke Review*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sprint Review *WAT heeft het team geleerd?*** | Datum: 18-12-2020 | Sprint nr. |
| **Wat hebben jullie over het onderwerp en het vak geleerd?**  Nawal: Ik heb geleerd hoe je moet scrummen, het leren hoe je een eerlijke taakverdeling kan maken, het plannen wie wat en wanneer gaat maken en hoe er gewerkt moet worden met de database.  Elijah: Ik heb geleerd te scrummen en meer te werken via een planning en taakverdeling in plaats van wanneer ik zelf wil. Ik heb ook wat meer php code geleerd.  Matin: Ik heb geleerd te scrummen, werken met php en mysql en het werken met een database. Ik heb leren werken in een team, taken verdelen en plannen. | | |
| **Wat beheerst het team of een van de teamleden nog niet voldoende?**  Nawal: Bij het begin van sprint 1 wist ik niet precies wat er gedaan moest worden en het communiceren ging niet echt comfortabel.  Elijah: Het team moet beter met elkaar communiceren en vaste tijden hebben om samen te komen die past bij iedereen zijn agenda. Ik zelf had moeite met van start komen in het begin.  Matin: Ik heb problemen met op tijd komen en ik begreep niet goed wat je moest doen. | | |
| **Hoe gaat het team dit verhelpen: actiepunt en activiteiten voor volgende Sprint**  Nawal: Ik ga ervoor zorgen dat er een bepaalde tijdstip is waarop we allemaal bij een komen om te communiceren wie wat en wanneer gedaan gaat worden.  Matin: Ik moet op tijd komen door eerder op te staan of eerder naar bed te gaan en ik kon hulp vragen als ik niet begreep wat er gedaan moest worden.  Elijah: Vaste tijden om samen te komen. | | |

*Vul in na elke Retro*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sprint Retro *HOE heeft het team gewerkt*?** | Datum: 18-12-2020 | Sprint nr. |
| **Wat ging allemaal goed?**  We hebben als team al onze taken op tijd afgekregen en we hebben als team ieder eerlijke taken gegeven. We hebben ook als team uiteindelijk al onze fouten gecontroleerd en verbeterd. | | |
| **Wat kan beter?**  Het eerder beginnen aan het project, het communiceren met elkaar en elkaar helpen en gaan doorwerken als een teamlid er niet is. | | |
| **Actiepunt voor volgende Sprint**  Op tijd beginnen en vaste tijden afspreken om met elkaar te communiceren en elkaar gaan helpen als er een teamlid niet is. | | |