****

**Logboek**

**Project: Ertan Garage**

**Klas: JLSVSOD1F**

**Startdatum: 05/01/2021**

**Teamleden: Nawal, Matin en Elijah**

**De kwaliteiten in ons team**

|  |  |
| --- | --- |
| Naam Scrummaster Nawal | 1. Afspraken nakomen |
| 2. Doorzetten |
| 3. Plannen |
| 4. Doelgericht |
| 5. Overzicht houden |

|  |  |
| --- | --- |
| Naam teamlid Matin | 1 Precies werken |
| 2. Doorzetten |
| 3. Goed met talen |
| 4. Probleemoplossend |
| 5. Hulpzaam |

|  |  |
| --- | --- |
| Naam teamlid Elijah | 1.Probleemoplossende denkwijze |
| 2. efficient werken |
| 3. niet bang om vragen te stellen |
| 4. Niet bang om kritiek te geven |
| 5. Kan goed luisteren |

*Vul in na elke Stand-Up*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stand-Up** | | Datum: 08-01-2021 | Sprint nr. 2 |
| **Wat is klaar sinds vorige Stand-up:** | | | |
| **Werkt het team volgens planning?** | | | |
| Ja, we hebben alle taken van vandaag gemaakt. | Nee  Reden:  Oplossing: | | |
| **Zijn er problemen?** | | | |
| Nee, we hadden geen problemen met het maken van deze taken. | Ja  Obstakel:  Oplossing: | | |

*Vul in na elke Stand-Up*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stand-Up** | | Datum: 10-01-2021 | Sprint nr. 2 |
| **Wat is klaar sinds vorige Stand-up:** | | | |
| **Werkt het team volgens planning?** | | | |
| Ja, we hebben goed volgens de planning gehouden. | Nee  Reden:  Oplossing: | | |
| **Zijn er problemen?** | | | |
| Nee, tot nu toe hebben we nog geen problemen gehad. | Ja  Obstakel:  Oplossing: | | |

*Vul in na elke Stand-Up*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stand-Up** | | Datum: 11-01-2021 | Sprint nr. 2 |
| **Wat is klaar sinds vorige Stand-up:** | | | |
| **Werkt het team volgens planning?** | | | |
| Ja, we hebben de taken die we voor 10 januari moesten maken op tijd afgekregen | Nee,  Reden:  Oplossing: | | |
| **Zijn er problemen?** | | | |
| Nee | Ja,  Obstakel: Er was een probleem met het maken van de ERD, omdat we niet wisten hoe je dat moest doen.  Oplossing: We hebben een extra uitleg aan de docenten gevraagd. | | |

*Vul in na elke Stand-Up*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stand-Up** | | Datum: 12-01 2021 | Sprint nr. 2 |
| **Wat is klaar sinds vorige Stand-up:** | | | |
| **Werkt het team volgens planning?** | | | |
| Ja, tot nu toe werken we nog aan onze planning. | Nee  Reden:  Oplossing: | | |
| **Zijn er problemen?** | | | |
| Nee | Ja,  Obstakel: Bij de CSS-gedeelte van de Create auto liepen we een beetje vast, omdat de tabel/formulier van de Create auto niet veranderde naar hoe we het wilde hebben.  Oplossing: We hadden het opgezocht via W3chools. | | |

*Vul in na elke Stand-Up*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stand-Up** | | Datum: 13-01-2021 | Sprint nr. 2 |
| **Wat is klaar sinds vorige Stand-up:** | | | |
| **Werkt het team volgens planning?** | | | |
| Ja, we hebben ons volgens de planning gehouden. | Nee  Reden:  Oplossing: | | |
| **Zijn er problemen?** | | | |
| Nee | Ja,  Obstakel: we hadden een probleem met de code van het type auto met eigenaar, omdat het niet werkte.  Oplossing: We gingen eerst zelf op zoek naar de fout en toen we de fout niet hadden gevonden, vroegen we de docenten of zei naar de code wilde gaan kijken. | | |

*Vul in na elke Stand-Up*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stand-Up** | | Datum: 14-01-2021 | Sprint nr. 2 |
| **Wat is klaar sinds vorige Stand-up:** | | | |
| **Werkt het team volgens planning?** | | | |
| Ja, we waren na deze taken klaar met alle taken. | Nee  Reden:  Oplossing: | | |
| **Zijn er problemen?** | | | |
| Nee | Ja,  Obstakel: Er was een probleem met de SCSS gedeelte, omdat we niet wisten hoe je dat moest gebruiken.  Oplossing: We hadden het opgezocht via het internet. | | |

*Vul in na elke Review*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sprint Review *WAT heeft het team geleerd?*** | Datum: 15-01-2021 | Sprint nr. 2 |
| **Wat hebben jullie over het onderwerp en het vak geleerd?**  **Nawal:** Ik heb geleerd hoe je een database kan maken en hoe je er mee te werk kan gaan. Ik heb ook wat meer php codes geleerd en ook het beter scrummen dan voor af.  **Matin:** Ik heb beter leren coderen in php en mysql. Ik heb ook geleerd werken met een database en hoe je moet werken in een sprint.  **Elijah:** Wat meer gecodeerd en heb meer functies van phpmyadmin en databases geleerd. | | |
| **Wat beheerst het team of een van de teamleden nog niet voldoende?**  **Nawal:** Wat ik zelf nog niet voldoende beheers is hoe de database precies werkt.  **Matin:** Ik moet meer CSS leren en SCSS leren.  **Elijah:** Database en php coderen wil ik nog wel beter begrijpen. | | |
| **Hoe gaat het team dit verhelpen: actiepunt en activiteiten voor volgende Sprint**  **Nawal:** Meer met de database bezig zijn bij de volgende sprint.  **Matin:**  **Elijah:** Meer coderen in de volgende sprint. | | |

*Vul in na elke Retro*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sprint Retro *HOE heeft het team gewerkt*?** | Datum: 15- 01-2021 | Sprint nr. 2 |
| **Wat ging allemaal goed?**  **Nawal:** De taken die ik had gekregen heb ik op tijd en goed uitgevoerd. De stand-ups die er waren, was ik altijd aanwezig. De communicatie vanuit mij kant was voldoende.  **Matin:** Alle code werkt goed en is netjes en alle taken zijn op tijd af.  **Elijah:** Alle taken waren op tijd af.  **Team:** Als team hebben we alles op tijd afgekregen en we hebben als team, bij onduidelijkheden elkaar geholpen. | | |
| **Wat kan beter?**  **Nawal:** Het communiceren gaat nog wat moeizaam in het team en het samenwerken met elkaar verloopt niet altijd even goed. Het op tijd komen bij een stand-up moet ook wat beter gaan.  **Matin:** Beter communiceren en meer samenwerken.  **Elijah:** Beter communiceren en samenwerken  **Team:** Als team kan de communicatie met elkaar verbeterd worden en de stand-ups die er zijn op afgesproken tijd nakomen. | | |
| **Actiepunt voor volgende Sprint**  **Actiepunt gehele team:** De stands-up op tijd nakomen en meer met elkaar communiceren. | | |