****

**Logboek**

**Project: Ertan Garage**

**Klas: JLSVSOD1F**

**Startdatum: 05/01/2021**

**Teamleden: Nawal, Matin en Elijah**

**De kwaliteiten in ons team**

|  |  |
| --- | --- |
| Naam Scrummaster Nawal | 1. Afspraken nakomen |
| 2. Doorzetten |
| 3. Plannen |
| 4. Doelgericht |
| 5. Overzicht houden |

|  |  |
| --- | --- |
| Naam teamlid Matin | 1. Precies werken |
| 2. Doorzetten |
| 3. Goed met talen |
| 4. Probleemoplossend |
| 5. Hulpzaam |

|  |  |
| --- | --- |
| Naam teamlid Elijah | 1. Probleemoplossend denkwijze |
| 2. Efficient werken |
| 3. Niet bang om vragen te stellen |
| 4. Niet bang om kritiek te geven |
| 5. Kan goed luisteren |

*Vul in na elke Stand-Up*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stand-Up** | | Datum: 18t/m20-01-2021 | Sprint nr. 3 |
| **Wat is klaar sinds vorige Stand-up:**    Er is nog niks af. | | | |
| **Werkt het team volgens planning?** | | | |
| Ja, we hebben alle taken van vandaag gemaakt. | Nee  Reden:  Oplossing: | | |
| **Zijn er problemen?** | | | |
| Nee, we hadden geen problemen met het maken van deze taken. | Ja,  Obstakel:  Oplossing: | | |

*Vul in na elke Stand-Up*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stand-Up** | | Datum: 21-01-2021 | Sprint nr. 3 |
| **Wat is klaar sinds vorige Stand-up:**  De bestanden staan nu in een github repository en de tabel voor de gebruiker is af. | | | |
| **Werkt het team volgens planning?** | | | |
| Ja, we hebben alle taken van vandaag gemaakt. | Nee  Reden: Er is moeite met het coderen van de taken waardoor ze niet op tijd af zijn.  Oplossing: De taken moeten verdeeld worden naar andere teamleden. | | |
| **Zijn er problemen?** | | | |
| Nee, we hadden geen problemen met het maken van deze taken. | Ja  Obstakel: Een teamlid heeft problemen met de taken te programmeren.  Oplossing: De taken worden toegewezen aan andere teamleden om te compenseren met tijdsnood. | | |

*Vul in na elke Stand-Up*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stand-Up** | | Datum: 22-01-2021 | Sprint nr. 3 |
| **Wat is klaar sinds vorige Stand-up:**  Er is nog niks af, maar er wordt gewerkt aan de crud van de gebruiker. | | | |
| **Werkt het team volgens planning?** | | | |
| Ja, we hebben alle taken van vandaag gemaakt. | Nee  Reden: Een teamlid is afwezig waardoor de taken niet gemaakt zijn.  Oplossing: | | |
| **Zijn er problemen?** | | | |
| Nee, we hadden geen problemen met het maken van deze taken. | Ja  Obstakel:  Oplossing: | | |

*Vul in na elke Stand-Up*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stand-Up** | | Datum: 23-01-2021 | Sprint nr. 3 |
| **Wat is klaar sinds vorige Stand-up:**    De crud van de gebruiker is af en de tabel gebruiker is gemaakt in de database. | | | |
| **Werkt het team volgens planning?** | | | |
| Ja, we hebben alle taken van vandaag gemaakt. | Nee  Reden:  Oplossing: | | |
| **Zijn er problemen?** | | | |
| Nee, we hadden geen problemen met het maken van deze taken. | Ja  Obstakel: Een teamlid heeft weinig taken af.  Oplossing: We kunnen er niks aan doen, maar het wordt duidelijk wie wat heeft gedaan in de resulaten. | | |

*Vul in na elke Stand-Up*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stand-Up** | | Datum: xx-xx-xxx | Sprint nr. 3 |
| **Wat is klaar sinds vorige Stand-up:** | | | |
| **Werkt het team volgens planning?** | | | |
| Ja, we hebben alle taken van vandaag gemaakt. | Nee  Reden:  Oplossing: | | |
| **Zijn er problemen?** | | | |
| Nee, we hadden geen problemen met het maken van deze taken. | Ja,  Obstakel:  Oplossing: | | |

*Vul in na elke Stand-Up*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stand-Up** | | Datum: xx-xx-xxx | Sprint nr. 3 |
| **Wat is klaar sinds vorige Stand-up:** | | | |
| **Werkt het team volgens planning?** | | | |
| Ja, we hebben alle taken van vandaag gemaakt. | Nee  Reden:  Oplossing: | | |
| **Zijn er problemen?** | | | |
| Nee, we hadden geen problemen met het maken van deze taken. | Ja,  Obstakel:  Oplossing: | | |

*Vul in na elke Review*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sprint Review *WAT heeft het team geleerd?*** | Datum:  xx-01-2021 | Sprint nr. 3 |
| **Wat hebben jullie over het onderwerp en het vak geleerd?** | | |
| **Wat beheerst het team of een van de teamleden nog niet voldoende?** | | |
| **Hoe gaat het team dit verhelpen: actiepunt en activiteiten voor volgende Sprint** | | |

*Vul in na elke Retro*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sprint Retro *HOE heeft het team gewerkt*?** | Datum:  xx-01-2021 | Sprint nr. 3 |
| **Wat ging allemaal goed?** | | |
| **Wat kan beter?** | | |
| **Actiepunt voor volgende Sprint** | | |