****

**Logboek**

**Project: Ertan Garage**

**Klas: JLSVSOD1F**

**Startdatum: 05/01/2021**

**Teamleden: Nawal, Matin en Elijah**

**De kwaliteiten in ons team**

|  |  |
| --- | --- |
| Naam Scrummaster Nawal | 1. Afspraken nakomen |
| 2. Doorzetten |
| 3. Plannen |
| 4. Doelgericht |
| 5. Overzicht houden |

|  |  |
| --- | --- |
| Naam teamlid Matin | 1. Precies werken |
| 2. Doorzetten |
| 3. Goed met talen |
| 4. Probleemoplossend |
| 5. Hulpzaam |

|  |  |
| --- | --- |
| Naam teamlid Elijah | 1. Probleemoplossend denkwijze |
| 2. Efficient werken |
| 3. Niet bang om vragen te stellen |
| 4. Niet bang om kritiek te geven |
| 5. Kan goed luisteren |

*Vul in na elke Stand-Up*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stand-Up** | | Datum: 18t/m20-01-2021 | Sprint nr. 3 |
| **Wat is klaar sinds vorige Stand-up:**    Er is nog niks af. | | | |
| **Werkt het team volgens planning?** | | | |
| Ja | Nee,  Reden: We zijn nog niet begonnen  Oplossing: We moeten eerder gaan beginnen met de taken maken. | | |
| **Zijn er problemen?** | | | |
| Nee, we hebben nog geen problemen. | Ja,  Obstakel:  Oplossing: | | |

*Vul in na elke Stand-Up*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stand-Up** | | Datum: 21-01-2021 | Sprint nr. 3 |
| **Wat is klaar sinds vorige Stand-up:**  De bestanden staan nu in een github repository en de tabel voor de gebruiker is af. | | | |
| **Werkt het team volgens planning?** | | | |
| Ja, | Nee  Reden: Er is moeite met het coderen van de taken waardoor ze niet op tijd af zijn.  Oplossing: De taken moeten verdeeld worden naar andere teamleden. | | |
| **Zijn er problemen?** | | | |
| Nee, | Ja  Obstakel: Elijah heeft problemen met de taken te programmeren.  Oplossing: De taken worden toegewezen aan andere teamleden om te compenseren met tijdsnood. | | |

*Vul in na elke Stand-Up*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stand-Up** | | Datum: 22-01-2021 | Sprint nr. 3 |
| **Wat is klaar sinds vorige Stand-up:**  Alleen de tabel en er wordt gewerkt aan de crud van de gebruiker. | | | |
| **Werkt het team volgens planning?** | | | |
| Ja, | Nee  Reden: Elijah is afwezig waardoor de taken niet gemaakt zijn.  Oplossing: Nawal en Matin hebben de taken overgenomen. | | |
| **Zijn er problemen?** | | | |
| Nee, we hadden geen problemen met de overgenomen taken | Ja  Obstakel:  Oplossing: | | |

*Vul in na elke Stand-UP*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stand-Up** | | Datum: 23-01-2021 | Sprint nr. 3 |
| **Wat is klaar sinds vorige Stand-up:**    De crud van de gebruiker is af en de tabel gebruiker is gemaakt in de database. | | | |
| **Werkt het team volgens planning?** | | | |
| Ja, we hebben alle taken van vandaag gemaakt. | Nee  Reden:  Oplossing: | | |
| **Zijn er problemen?** | | | |
| Nee, | Ja  Obstakel: Elijah heeft geen tot weinig taken af.  Oplossing: We kunnen er niks aan doen, maar het wordt duidelijk wie wat heeft gedaan in de resulaten. | | |

*Vul in na elke Review*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sprint Review *WAT heeft het team geleerd?*** | Datum:  24-01-2021 | Sprint nr. 3 |
| **Wat hebben jullie over het onderwerp en het vak geleerd?**  Als team hebben we geleerd hoe je te werk gaat met de database en hoe je moet scrummen. | | |
| **Wat beheerst het team of een van de teamleden nog niet voldoende?** Wat we allemaal nog niet goed beheersen is hoe je uit jezelf een goede PHP code kan maken. | | |
| **Hoe gaat het team dit verhelpen: actiepunt en activiteiten voor volgende Sprint**  Hoe we dit kunnen voorkomen of juist verhelpen voor het volgende project is door naar Youtube-filmpjes te kijken en door zelf te gaan oefenen. | | |

*Vul in na elke Retro*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sprint Retro *HOE heeft het team gewerkt*?** | Datum:  24-01-2021 | Sprint nr. 3 |
| **Wat ging allemaal goed?**  Wat bij ons goed ging was dat we de taken op tijd af hadden. We hebben ook goed overlegd, als we iets niet snapte en goed gekeken naar elkaars fouten. | | |
| **Wat kan beter?**  Wat bij onze team beter kan is dat we meer met elkaar moeten afspreken voor een Stand-Up. Een teamlid moet actief mee doen met het project en vragen gaan stellen als je iets niet snapt. | | |
| **Actiepunt voor volgende Sprint**  Voor de volgende keer is het belangrijk dat we aan het begin van het project duidelijke afspraken maken dat er op bepaalde dagen en tijden aan het project gewerkt moet worden en dat er Stand-Ups gehouden worden. | | |